广东省土地开发整治中心连阳四县农村建设用地

拆旧复垦调研座谈会

会议时间：2023年3月17日星期五 9:00

会议地点：连州市自然资源局503会议室

与会人员：李宽等省土地开发整治中心人员、黎嘉和等清远市自然资源局人员，连阳四县各自然资源局人员、设计方、施工方

主持人：黎嘉和

一、黎嘉和作清远市拆旧复垦工作总体工作汇报

二、李宽科长讲话

（一）两个来意

1、连山民族地区有群众上访，连州未交易量比较大，希望加快解决；

2、有几个拆机复垦的课题，包括质量建设标准和几个技术指南（立项、规划设计、预算），需要征求地方意见。

（二）主要问题

1、选址：在居民区核心区选址（村中）；

2、设计：界桩、标志牌等没纳入设计范围；

3、预算：预算财审扣除幅度较大。

三、连州局汇报

（一）总体情况

立项5250亩，交易1800亩，剩余3000亩验收在整改，450亩未验收

（二）主要问题

1、部分项目（村）现场质量较高，但按批次被其他项目拖累没有通过，群众有意见；

2、原有林、路渠、不足50平方米要扣除，群众意见很大；

3、石灰岩地区部分项目土质不行，需要增加外运客土，成本提高；

4、前期拆旧三年后可建等虚假宣传，导致后期管护难度高，压力大；

5、近些年干旱天气导致种植成活率不高。

四、阳山局汇报

验收后再建设如不重新验收就是违法用地，但重新验收又要寻求合适的理由，希望省里帮忙解决。省整理中心回复：未交易的可以走重新备案修改范围线。

- 连山局汇报

（一）总体情况

2700亩，已交易700亩，剩余2000亩未交易

（二）主要问题

1、宣传不到位，民意工作没做好，出现越级上访情况；

2、政策更新，交易指标减少；

3、拆旧复垦现场核实软件定位偏移严重，上午信号好，下午信号偏差严重；

4、部分较好项目优先处理，形成指标交易，做示范作用，减少存量。

六、连南局汇报

（一）总体情况

立项2000亩，验收630亩，交易535亩

（二）主要问题

1、对有墙根的都要进行扣除，群众意见大

七、省整理中心相关问题回复

1、现今拆旧复垦质量建设标准是针对所有项目，包括已验收的；

2、广东省2022年出售7000亩，2023年指标出售任务是30000亩；

3、所有的质量要求都是按照变更调查的要求进行，而非新要求，地方对拆旧复垦要求研究不够透彻；

4、已验收的项目，需要做常态化监测，增加同意将地类变成新地类的说明，可以申报交易；新的项目必须按照最新的拆旧复垦质量建设标准进行立项，原有林、一米以上路渠、50方以下的和长条形的异性图斑必须扣除；

5、同批次出售指标，抽查比例为20%，合格率85%以下，整批次全部退回；合格率超过85%，紧退回不合格部分项目；

6、新的政策可能会要求将指标的10%留下给地方进行乡村振兴用地，只能出售90%指标；

7、建议各乡镇要建立界桩和标识牌，包括已交易和未交易项目。